(ตัวอย่างและหลักการรายงานการประชุม ก่อนผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง)

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

โครงการ.........................................................................................

ครั้งที่  1  /...........

วันที่ ........ เดือน..................พ.ศ. .............

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส

ผู้มาประชุม

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ประธานกรรมการ |  |  |
| 2 |  | กรรมการ |  |  |
| 3 |  | กรรมการ |  |  |

ผู้ไม่มาประชุม   - ไม่มี –

ผู้เข้าร่วมประชุม

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ผู้ควบคุมงาน |  |  |
| 2 |  | ผู้รับจ้าง |  |  |

| เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. | ข้าพเจ้านาย...................... ตำแหน่ง ........................ ในฐานะประธานกรรมการฯ จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ |
| --- | --- |
| ระเบียบวาระที่ 1 | เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ |
| ระบุชื่อและตำแหน่ง ประธาน | แจ้งสัญญา ตามหนังสือเชิญประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ที่ พย .......................... วันที่ ........................ เรื่อง เชิญประชุม ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ .............. ลงวันที่ ................................... ได้ว่าจ้าง .........................................ซึ่งผู้รับจ้างวันเริ่มสัญญา ......................... วันสิ้นสุดสัญญา ............................... วงเงินค่าก่อสร้าง.................บาท ระยะเวลาก่อสร้าง.................... วัน แจ้งคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย แจ้งหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ที่ ......../2567 ลงวันที่ ... ธันวาคม 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับโครงการ (ระบุชื่อโครงการ) งบประมาณ ........ บาท (.........ถ้วน) 1. ................................ .................................... ประธานกรรมการ 2. ................................ .................................... กรรมการ 3. ................................... .................................... กรรมการและเลขานุการ อำนาจและหน้าที่ ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้นและให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 176 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ (๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร (๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน ของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป (๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสม และเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย (๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่า แบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่ เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด (๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการ ได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด (๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนด ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็น ไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี (๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงดำเนินการตาม (๖) แจ้งหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้ (๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบ รูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะ ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้ รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที (๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงาน นั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบ การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว (๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้ง ผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงาน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบ ให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบ ของผู้มีหน้าที่ การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย (๔) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้น ๆ |
| ที่ประชุม | - รับทราบ |
| ระบุชื่อและตำแหน่ง ผู้พูด | แจ้งรายละเอียดและขั้นตอนในการดำเนินงาน (ตัวอย่าง) รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงาน ทางคณะกรรมการก็จะต้องทราบไป พร้อมกับผู้รับจ้างซึ่งจะต้องให้ทางผู้รับจ้างดำเนินการนั้น มีดังนี้ 1. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโครงการฯ ตามที่สัญญากำหนด หากมีข้อสงสัย ให้แจ้งคณะกรรมการ ผ่านช่างผู้ควบคุมงานทันที 2. ตรวจสอบสัญญาจ้าง แบบก่อสร้างคู่สัญญา งวดงาน บัญชีแสดงปริมาณงาน บันทึกการประเมินราคา (BOQ) และเอกสารประกอบสัญญาจ้าง หากตรวจพบความไม่ถูกต้องหรือข้อขัดแย้งให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานคณะกรรมการ ผ่านผู้ควบคุมงานโดยด่วน 3. สำรวจ และตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการ ว่าสอดคล้องกับแบบแปลน และ BOQ. หรือไม่ หากพบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้ทำงานไม่ได้ ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานคณะกรรมการ ผ่านผู้ควบคุมงาน 4. แต่งตั้งผู้ควบคุมงานและผู้แทนตามที่ระบุในสัญญาจ้าง ซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานเต็มเวลา รับผิดชอบควบคุมงานก่อสร้างและได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างโดยต้องมีวุฒปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา และต้องมีใบประกอบวิชาชีพ เนื่องจากงานที่จะดำเนินการเข้าข่ายด้านวิศวกรรม ซึ่งต้องมีวิศวกรโยธาเป็นผู้ควบคุมงาน ให้นำเสนอต่อประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 5. นำส่งแผนดำเนินงาน แผนพัสดุ และแผนบัญชีช่างที่ทำงานในโครงการ ตามสัญญาจ้าง และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนผู้รับจ้างถึงจะดำเนินงานได้ 6. เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน หากพบว่าในแบบแปลนมีรูปแบบรายละเอียดไม่ชัดเจน คลุมเครือ หรือขัดแย้งไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้าง หรือหลักวิชาช่าง ขอให้ผู้รับจ้างทำหนังสือ เพื่อแจ้งปัญหาและแนวทางแก้ไขต่อประธานคณะกรรมการ ผ่านผู้ควบคุมงาน 7. ผู้รับจ้างจะต้องปรับพื้นที่ถนนให้เรียบก่อนทำงาน 8. เหล็ก Dowel และ wire mesh ที่นำเข้ามาเพื่อทำงานต้องตรวจสอบจากผู้ควบคุมงานก่อนที่จะใช้ในการทำงาน 9. ผู้รับจ้างต้องลงทรายอัดแน่นให้ได้ความหนาตามแบบรูปรายการ 10. ผู้รับจ้างต้องเทคอนกรีตให้ได้ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และความกว้าง ความยาวไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบแปลน 11. ตำแหน่งของตะแกรง wire mesh จะต้องอยู่กึ่งกลางของความหนาของถนนคอนกรีต 12. ระยะความยาวรอยต่อต่างๆ ต้องเป็นไปตามแบบแปลนโดยเคร่งครัด 13. รอยต่อเผื่อการขยายตัวต้องปฏิบัติตามแบบแปลน และคำแนะนำของช่างควบคุมงานเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้น 14. การเก็บตัวอย่างลูกปูนจะสุ่มเก็บที่หน้างาน ส่วนการทดสอบลูกปูนจะต้องได้ไม่น้อยกว่า 240 ksc. 15. ผู้รับจ้างจะต้องมีงานบ่มคอนกรีตตามหลักวิชาช่าง 16. ผู้รับจ้างต้องใช้เครื่องจักรในการขุดขยายเส้นทางให้มีความกว้างถนนตามแบบแปลนและประมาณการ |
| ผู้รับจ้าง | รับทราบ |
| ระบุชื่อและตำแหน่ง ผู้พูด | การออกตรวจสอบพื้นที่และส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้าง พื้นที่ดำเนินการโครงการฯ คณะกรรมการได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่แล้ว ไม่มีปัญหาในการดำเนินการ จึงขอส่งมอบพื้นที่ให้กับ ผู้รับจ้าง ดำเนินการ ตามสัญญาจ้างต่อไป |
| ผู้รับจ้าง | รับทราบ |
| ระเบียบวาระที่ 2 | เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา |
|  | - ไม่มี- |
| ระเบียบวาระที่ 3 | เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา |
| ระบุชื่อและตำแหน่ง ผู้พูด | ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 176 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ (๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร |
| ระบุชื่อและตำแหน่ง ผู้พูด | (ตัวอย่าง) ก่อนผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการได้ คณะกรรมการ จะต้องตรวจสอบและอนุมัติช่างผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง โดยทางผู้รับจ้าง ได้แจ้งช่างควบคุมงานเป็นนาย................... เลขทะเบียน ภย........................ จึงขอให้ทางคณะกรรมการได้ตรวจสอบใบอนุญาตช่างควบคุมงานรายดังกล่าวด้วย |
| ระบุชื่อและตำแหน่ง ผู้พูด | จากการเข้าตรวจสอบในระบบสภาวิศวกรเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่านาย.................. เลขทะเบียน ภย....................สถานะใบอนุญาตปกติ ตามรายละเอียดตามแนบท้ายนี้ จึงขอมติจากที่ประชุม |
| ที่ประชุม | มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัตินาย .....................เลขทะเบียน ภย. .................. เป็นช่างควบคุมงานของโครงการดังกล่าว |
|  | การตรวจสอบแผนปฏิบัติงาน แผนคนงาน และแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (กรณีกำหนดในแบบรูปรายการ) (ตัวอย่าง) การเข้าทำงาน ผู้รับจ้างได้แจ้งเข้าทำงาน พร้อมจัดส่งแผนการปฏิบัติงาน แผนงานช่างของโครงการ และแผนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565) เมื่อวันที่ ......................... และทาง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสได้ลงรับเอกสาร เลขที่รับ ............. เมื่อวันที่ ............................... เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน (ตัวอย่าง) |
| ระบุชื่อและตำแหน่ง ผู้พูด | ได้ตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานแผนคนงานและแผนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศของผู้รับจ้าง เป็นไปตาม ว 78 |
| ที่ประชุม | รับทราบและเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานแผนงานและแผนการใช้วัสดุที่ผลิต ในประเทศ |
| ระเบียบวาระที่ 4 | เรื่องอื่นๆ |
| ที่ประชุม | - ไม่มี |
| ระบุชื่อและตำแหน่ง | กรรมการท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอให้คณะกรรมการทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามอำนาจหน้าที่ที่มี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด้วย โดยเริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ ............................. สิ้นสุดสัญญาวันที่ ............................... รวมระยะเวลา .................. วัน |

ปิดประชุมเวลา     เวลา 11.00 น.

(ลงชื่อ)................................................ผู้จดรายงานการประชุม

(                               )

กรรมการ

(ลงชื่อ)...............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(                                  )

ประธานกรรมการ

รูปภาพการประชุม