(ตัวอย่างและหลักการหลังจากส่งมอบงาน)

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

โครงการ.........................................................................................

ครั้งที่ 2 /...........

วันที่ ........ เดือน..................พ.ศ. .............

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส

ผู้มาประชุม

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ประธานกรรมการ |  |  |
| 2 |  | กรรมการ |  |  |
| 3 |  | กรรมการ |  |  |

ผู้ไม่มาประชุม   - ไม่มี –

ผู้เข้าร่วมประชุม

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ผู้ควบคุมงาน |  |  |
| 2 |  | ผู้รับจ้าง |  |  |

| เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. | ข้าพเจ้านาย...................... ตำแหน่ง ........................ ในฐานะประธานกรรมการฯ จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ |
| --- | --- |
| ระเบียบวาระที่ 1 | เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ |
| ระบุชื่อและตำแหน่ง ผู้พูด | แจ้งคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย แจ้งหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ที่ ......../2567 ลงวันที่ ... ธันวาคม 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับโครงการ (ระบุชื่อโครงการ) งบประมาณ ........ บาท (.........ถ้วน) 1. ................................ .................................... ประธานกรรมการ 2. ................................ .................................... กรรมการ 3. ................................... .................................... กรรมการและเลขานุการ อำนาจและหน้าที่ ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้นและให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 176 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ (๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร (๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน ของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป (๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสม และเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย (๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่า แบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่ เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด (๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการ ได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด (๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนด ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็น ไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี (๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงดำเนินการตาม (๖) แจ้งหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้ (๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบ รูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะ ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้ รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที (๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงาน นั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบ การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว (๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้ง ผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงาน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบ ให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบ ของผู้มีหน้าที่ การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย (๔) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้น ๆ |
| ที่ประชุม | - รับทราบ |
| ระบุชื่อและตำแหน่ง ผู้พูด | แจ้งสัญญา และ การส่งมอบงาน (ตัวอย่าง) ตามหนังสือเชิญประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ที่ พย .......................... วันที่ ........................ เรื่อง เชิญประชุม ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ .............. ลงวันที่ ................................... ได้ว่าจ้าง .........................................ซึ่งผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ ................. และต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ ........................... รวมระยะเวลา .......... วัน ตามที่กำหนดในสัญญา 1. กรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานก่อนกำหนด ผู้รับจ้างผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือเลขที่ ............ ลงวันที่............. เรื่อง ขอส่งมอบงานงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสประทับตราลงรับเลขที่ ............. ลงวันที่ ....................... 2. กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสแจ้งให้ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ที่ .............. ลงวันที่ ............. เรื่อง ให้ส่งมอบงานจ้าง และผู้รับจ้างได้มีหนังสือเลขที่ ............ ลงวันที่............. เรื่อง ขอส่งมอบงานงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสประทับตราลงรับเลขที่ ............. ลงวันที่ ....................... ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 176 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ (๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการ ได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจรับได้กำหนดวันตรวจรับงานจ้าง ในวันที่.................................... |
| ระเบียบวาระที่ 2 | เรื่องเพื่อทราบ |
| ระบุชื่อและตำแหน่ง ผู้ควบคุมงาน | แจ้งผลทดสอบวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีต) ได้นำผลทดสอบจำนวน ..... ตัวอย่าง ....อายุ.... วัน ผลการทดสอบกำลังอัดเท่ากับ ............... |
| ระบุชื่อและตำแหน่ง ผู้ควบคุมงาน | รายงานสรุปโครงการก่อสร้าง (ตัวอย่าง) งานตัดดิน งานหินคลุกถมไหล่ทางวัสดุมวลรวม กว้าง 0.30 ม. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง เริ่มสัญญาวันที่.......................... สิ้นสุดสัญญาวันที่ ............................. ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 120 วัน ดำเนินการทั้งหมด 82 วัน คงเหลือระยะเวลา 8 วัน ผลงานการก่อสร้าง ผลงานก่อสร้าง 100.00% เร็วกว่าสัญญา 8.89 % แล้วเสร็จก่อนสัญญาจ้าง 8 วัน |
| ผู้รับจ้าง | รับทราบ |
| ระเบียบวาระที่ 2 | เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา |
|  | - ไม่มี- |
| ระเบียบวาระที่ 3 | เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา |
| ระบุชื่อและตำแหน่ง ผู้พูด | พิจารณาการตรวจงานจ้างตามแบบรูปรายการ ของสัญญา แบบรูปรายการตามของโครงการ......................... มีปริมาณดังนี้ (ตัวอย่าง) เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร |
| ระบุชื่อและตำแหน่ง ผู้พูด | ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 176 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ (๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน ของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป |
|  | (ตัวอย่าง) ตามบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ที่ช่างผู้ควบคุมงานได้รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจรับ ตามแบบก่อสร้างแล้ว ซึ่งงานงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่.................. โดยมีรายละเอียด ปริมาณงานดังนี้ - ปริมาณงานถนน ขนาดกว้าง ....... เมตร ยาว ......... เมตร หนาเฉลี่ย....... เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ......... ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ |
|  | การออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 176 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ (๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสม และเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย (ตัวอย่าง) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ร่วมกันออกตรวจรับงานก่อสร้างในงวดงานที่ 1 (งวดสุดท้าย) วันที่.................. เวลา .......... น. ณ สถานที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมกันพิจารณาการตรวจรับงานจ้าง ดังต่อไปนี้ - ตรวจวัดความยาวถนน ตามแนวกึ่งกลางถนน วัดความยาวได้ ............... เมตร - ตรวจวัดความกว้างของถนนทุกๆระยะ ...... เมตร ได้ความกว้าง ไม่น้อยกว่า .................เมตร - ตรวจวัดความหนาของถนนทุกๆระยะ ........ เมตร ซ้ายทาง-ขวาทาง ได้ความหนา ไม่น้อยกว่า ......... เมตร - ตรวจวัดรอยต่อตามยาว วัดความตามยาวได้ .......... เมตร - ตรวจวัดรอยต่อตามขวาง ได้ ....... รอยต่อ ควายยาวไม่น้อยกว่า....... เมตร - ตรวจวัดรอยต่อตัดขาด ได้ 3 รอยต่อ ความยาวไม่น้อยกว่า ...... เมตร - ตรวจดูรอยร้าวต่างๆ บนผิวคอนกรีต ไม่พบรอยร้าวใด - ตรวจป้ายโครงการเป็นไปตามสัญญาจ้าง - ตรวจความเรียบร้อยทั้งหมดของงาน และรอบๆบริเวณสถานที่ก่อสร้าง เป็นไปตามสัญญาจ้าง - ตรวจผลทดสอบเหล็ก ? - และผลทดสอบลูกปูนเป็นไปตามข้อกำหนด ตามบันทึกแจ้งผลทดสอบวัสดุ ของผู้ควบคุมงานที่แจ้งต่อคณะกรรมการตรวจรับ - ตรวจรายงานประจำวัน/สัปดาห์ ของช่างควบคุมงาน เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ในสัญญา |
| ระบุชื่อและตำแหน่ง ผู้พูด |  |
| ระบุชื่อและตำแหน่ง ประธาน | ขอมัติที่ประชุมในการตรวจรับงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 176 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ (๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนด ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็น ไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี (๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงดำเนินการตาม (๖) คณะกรรมการท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติมเชิญครับ ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมครับ |
| ที่ประชุม | มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรตรวจรับงานโครงการ.....(ระบุชื่อโครงการ)...... |
| ระเบียบวาระที่ 4 | เรื่อง อื่นๆ |
| ที่ประชุม | - ไม่มี - |
| ระบุชื่อและตำแหน่ง | มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอแนะเรื่องอื่นๆ หรือมีข้อสงสัยจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการประชุม และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ |

ปิดประชุมเวลา     เวลา 11.00 น.

(ลงชื่อ)................................................ผู้จดรายงานการประชุม

(                               )

กรรมการ

(ลงชื่อ)...............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(                                  )

ประธานกรรมการ

รูปภาพการประชุม